Pielikums Nr. 4

pie __.__.2014. Līguma Nr._________________

# SPECIĀLIE LĪGUMA NOTEIKUMI

### Punkts 1		Vispārīgie noteikumi

Apakšpunkts 1.1	“Definīcijas”

1.1.1.	Aizvietot punktu ar jaunu definīciju:

„ „Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tai skaitā pielikumus, kas ir uzskaitīti Līguma 2.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp Līgumu un Līguma pielikumos minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti Līguma 2. punktā.

Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Līguma 2. punktā uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma tekstu, Līguma teksts ir prioritārs.”

1.1.2.	Projekts vai Pakalpojums - Ventspils pilsētas siltumtīklu pārvades hidraulisko aprēķinu simulāciju ar mērķi sasniegt Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

Projekta mērķis - centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

1.1.10.	Sākuma datums ir Līgumu parakstīšanas datums.

1.1.11.	Izpildes laiks ir 90 kalendārās dienas pēc Sākuma datuma.

Apakšpunkts 1.4	“Tiesību akti un valoda”

1.4.1.	Aizvietot punktu ar jaunu definīciju:

„Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma

izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.

Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Līgums ir noslēgts latviešu valodā, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Līguma valoda ir latviešu valoda.”

Apakšpunkts 1.8	“Paziņojumi”

1.8.2.	Pievienot jaunu punktu:

„ “Pasūtītāja Pārstāvis”

Par savu pārstāvi no Līguma spēkā stāšanās dienas Pasūtītājs nozīmē –

– pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Projekta vadītājs Aigars Cīmurs, Talsu ielā 84, Ventspils, LV – 3602, tālr. +371 27530705, +371 636 27906, fakss: +371 63 602 210, e-pasts: aigars.cimurs@etsolutions.lv

Pasūtītāja Pārstāvim jāpilda pienākumi, kas viņam uzticēti, un tiesības, kuras viņam piešķīris Pasūtītājs. Ja vien un kamēr Pasūtītājs nav informējis Konsultantu citādi, tiek uzskatīts, ka Pasūtītāja pārstāvim ir pilnas tiesības rīkoties Pasūtītāja vārdā saskaņā ar Līgumu, izņemot gadījumus, kas var grozīt Izpildes laiku un Līgumcenu.

“Konsultanta Pārstāvis”

Par savu pārstāvi no Līguma spēkā stāšanās dienas Konsultants nozīmē –

....

....

....

Par sakaru līdzekli var tikt izmantots fakss vai elektroniskais pasts, kam seko oriģināls, kas sūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru, ar parakstu par saņemšanu. Paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu 3 (trīs) darba dienas pēc oriģināla nosūtīšanas.

Jebkādi Konsultanta paziņojumi Pasūtītājam vai otrādi ir jāadresē Pušu pārstāvjiem.”

Apakšpunkts 1.9	“Publicēšana”

1.9.2.	Pievienot jaunu punktu:

„Aprēķinu daļas, slēdzienu daļas un noslēguma ziņojuma publicēšana daļēji vai pilnībā ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida atļauju”.

Apakšpunkts 2.4	“Pasūtītāja finanšu vienošanās”

2.4.1.	Dzēst šo punktu.

Apakšpunkts 3.2	“Parastie, papildu un ārkārtas pakalpojumi”

3.2.2.	Pievienot punktam jaunu rindkopu:

„Ārkārtas Pakalpojumus Pasūtītājs apmaksā tikai ja tie iepriekš (pirms šādu pakalpojumu veikšanās) ir rakstveidā saskaņoti un noformēti kā Līguma papildus vienošanās”.

Apakšpunkts 5.2	“Apmaksas termiņš”

5.2.2.	Pievienot punktam jaunu rindkopu:

„Nolīgtais līgumsods, ko maksā Pasūtītājs pēc Konsultanta pieprasījuma, par kavētiem maksājumiem ir 0,2% dienā no nesamaksātās summas.

Kopējais līgumsoda apjoms saskaņā ar šo punktu nedrīkst pārsniegt 10% no Līgumcenas.”

Apakšpunkts 6.1	“Pušu atbildība un līgumsods”

6.1.1.	Pievienot punktam jaunu rindkopu:

„Nolīgtais līgumsods, ko maksā Konsultants pēc Pasūtītāja pieprasījuma par izpildes laika kavējumu, ir 0,2% dienā no līgumcenas par katru dienu par Izpildes laika termiņa pārsniegšanu.

Paveiktie Darbi un Pakalpojumi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu.

Kopējais līgumsoda apjoms saskaņā ar šo punktu nedrīkst pārsniegt 10% no Līgumcenas. Saskaņā ar šo punktu aprēķināto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs bez īpašas Konsultanta piekrišanas ieturēt no Konsultantam izmaksājamajām summām.”

Apakšpunkts 6.2	“Atbildības termiņa ilgums”

6.2.1.	Pievienot punktam jaunu rindkopu:

„Atbildības termiņš ir 36(trīsdesmit seši) mēneši.

Ja kādai no Darbu vai Pakalpojuma daļām, konstatēta neatbilstība, Konsultantam nekavējoties:

-	jāveic izmeklējums par neatbilstības cēloni;

-	jāiesniedz Pasūtītājam detalizēts ziņojums par veikto izmeklējumu;

-	jāveic izmaiņas savos aprēķinos un slēdzienos uz sava rēķina.”

Apakšpunkts 7.1	“Atlīdzības un zaudējumu atlīdzības apdrošināšana”

7.1.1.	Pievienot punktam jaunu rindkopu:

„Konsultants veic savu un atbildīgā pakalpojuma izpildes vadītāja profesionālās darbības civiltiesisko apdrošināšanu par summu ne mazāku kā 100’000 euro (viens simts tūkstoš euro), kurai jāsedz profesionālā atbildība par līguma izpildes laikā sniegtajiem aprēķiniem, slēdzieniem un ieteikumiem centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanā, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

Polises tekstu un noteikumus Konsultants pirms polises saņemšanas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju.

Pasūtītājs pieņem Konsultanta rēķinus un veic maksājumus, saskaņā ar šo līgumu, tikai pēc tam, kad Konsultants ir iesniedzis Pasūtītājam profesionālās darbības civiltiesisko apdrošināšanas polisi”.

7.1.2.	Aizstāt šajā punktā vārdus „ir jāpievieno Konsultanta atalgojumam” pret vārdiem „ir ietvertas Konsultanta piedāvājumā”.

Apakšpunkts 8.2	“Starpniecība”

Dzēst šo punktu ar visiem apakšpunktiem.

Apakšpunkts 8.3	“Arbitrāža”

Dzēst šo punktu ar visiem apakšpunktiem.