Pielikums Nr.1

08.10.2026

Darbu specifikācija.

“Labiekārtošanas darbi pēc siltumtrases izbūves Andreja ielā 4a, Ventspilī”

| Melnzemes kārtas atjaunošana, zāles iesēšana | m² | 33 | (5.00 m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltbetona brauktuves seguma atjaunošana | m² | 42 |  |
| Bortakmeņu atjaunošana: |  |  |  |
| BR 100.30.15 | t.m. | 5 |  |

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).

Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 15.10.2026. plkst. 10:00

Darbu izpilde līdz 30.10.2026.

Darbu izpildes garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs						G.Briedis