Pielikums

26.06.2020.

Tehniskās specifikācijas

Iepirkumam „Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai

Pils ielā posmā no ēkas Akmeņu ielā 2 līdz ēkai Pils ielā 14, Ventspilī

objektam „Siltumtrases izbūve Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī””.

Arheoloģiskās uzraudzības nodrošināšana siltumtīklu izbūves laikā, saskaņā ar SIA “STRASA Konsultanti” izstrādātā būvprojekta “Siltumtrases izbūve Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī”.

Darbu apjoms:

Būvprojekts “Siltumtrases izbūve Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī”:

- Pils ielā posmā no ēkas Akmeņu ielā 2 līdz ēkai Pils ielā 14;

- pieslēguma vieta esošai siltumtrasei – pie Ventspils Galvenās bibliotēkas Akmeņu ielā 2;

- siltumtrases ievads tiek izbūvēts ēkā Tirgus ielā Nr.8.

Objekta siltumtrases kopējais garums ir L=101m.

Pēc arheoloģiskās uzraudzības darba izpildes iesniegt Pasūtītājam un pārējām būvniecību kontrolējošām valsts un pašvaldības institūcijām “Pārskatu par arheoloģiskajiem uzraudzības darbiem” atbilstoši Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas izvirzītajām prasībām.

Darbu izpildes laiks: siltumtrases būvdarbus plānots organizēt orientējoši no 2020.gada septembra beigām līdz novembra vidum.

Piedāvājuma derīguma termiņš - 60 dienas.

Pielikumā:

- 1.pielikums - Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas

pārveidošanas atļauja Nr.T-00043/2020 uz 2 lp.

- 2.pielikums - Projekta GP SAT_02_B2 (saskaņojumi) uz 1 lp.